주간 보고서

빌링개발팀 KTF통마 기업/IR 세미리뉴얼 								             보고일:2006/06/02(금)

| 금 월 (2006/05/29 ~ 2006/06/02) |  | 익 월 계 획 (2006/06/05~ 2006/06/09) |
| --- | --- | --- |
| 계 획 | 실 적 |  |
| [통마 IR 사이트 세미 리뉴얼] 1. 기획 가. 통마관련 바이널과 협의 나. 통마 IR영역 검수 및 테스트작업 2. 디자인 가. 국문 - 자체 테스트 예정 나. 영문 - 자체 테스트 예정 3. 개발 가. 통마 작업 기술 지원 & 협의 | [통마 IR 사이트 세미 리뉴얼] 1. 기획 가. 통마관련 바이널과 협의 나. 통마 IR영역 검수 및 테스트작업 다. 통마 IR영역 플래쉬영역 카피문작업 라. 사회공헌안의 모티켓관련 진행중 2. 디자인 가. 국문 1. 디자인/코딩 -기업소개 ; 완료 -홍보센터 ; 완료 -투자정보 ; 완료 -사회공헌 ; 완료 -스포츠 ; 완료 -통마메인 ; 완료 나. 영문 1. 디자인/코딩 -기업소개 ; 완료 -홍보센터 ; 완료 -투자정보 ; 완료 -사회공헌 ; 완료 3. 개발 가. 통마 작업 기술 지원 & 협의 나. 국문 – 작업진행 (100%) 다. 영문 - 작업진행 (100%) | [통마 IR 사이트 세미 리뉴얼] 1. 기획 가. 국/영문 페이지 바이널에서 테스트작업(6/02 20:00) 나. 통마 Open(6/06 05:00) 2. 디자인 가. 국문 - 디자인 ; 수정 및 테스트 나. 영문 - 디자인 ; 수정 및 테스트 3. 개발 가. 통마 오픈작업 (6/06 05:00) 나. 통마 안정화 (6/6 ~ 6/30) |